ACTA DE INICIO DE PROYECTO

Proyecto ETL & Business Intelligence

| Empresa cliente | Mawi |
| --- | --- |
| Fecha de inicio | 1 de junio de 2026 |
| Duración estimada | 1 semana (entrega académica) |
| Versión | 1.0 |
| Clasificación | Confidencial |

# 1. Contexto y Antecedentes

Mawi es una empresa SaaS que opera con cinco herramientas principales para la gestión de su negocio: Stripe (pagos y suscripciones), HubSpot (pipeline comercial), ChartMogul (métricas de MRR y churn), PostHog (eventos de uso en plataforma) y Help Scout (soporte al cliente).

La empresa enfrenta dos problemas críticos identificados por su CEO:

- Falta de visibilidad temprana sobre clientes en riesgo de cancelar: el churn actual oscila entre 6% y 7% mensual y no existe un mecanismo para anticipar cancelaciones antes de que ocurran.

- Ausencia de una vista unificada del avance hacia las metas de diciembre de 2026: no hay un lugar único donde ver si el ritmo de nuevos clientes, churn y expansión va en la trayectoria correcta.

# 2. Objetivo General del Proyecto

Diseñar e implementar un proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga) reproducible y trazable que consolide los datos de las cinco fuentes de la empresa en un repositorio centralizado, y construir sobre él un tablero de Business Intelligence en Looker Studio que permita al equipo de Mawi monitorear retención, trayectoria de crecimiento, expansión, comportamiento de producto y eficiencia de soporte en tiempo real.

# 3. Metas de Negocio — Diciembre 2026

Las siguientes metas fueron provistas directamente por el CEO de Mawi y constituyen la referencia de éxito del proyecto:

| KPI | Línea Base | Meta Diciembre | Fuente de Datos |
| --- | --- | --- | --- |
| Churn Rate Mensual | 6 – 7% mensual | ≤ 3.5% mensual | ChartMogul / Stripe |
| Tiempo de Vida del Cliente | 14.5 meses | 28.6 meses | ChartMogul |
| Expansión MRR por Cliente | $250 / mes | $900 / mes | Stripe / ChartMogul |
| Tiempo de Activación | 30 días | 14 días | PostHog |

Nota: La meta cuantitativa asociada al MRR objetivo de diciembre será confirmada en la reunión del 2 de junio de 2026 con el equipo de Mawi.

# 4. Alcance del Proyecto

Dentro del alcance:

- Extracción de datos vía API y/o exportación CSV de las cinco fuentes

- Transformación, limpieza y unificación de esquemas en Python

- Carga automatizada a Google Sheets como repositorio centralizado

- Construcción de tableros en Looker Studio conectados a Google Sheets

- Documentación del proceso (README, diccionario de datos, modelo operacional)

- Versionado del código en repositorio GitHub

Fuera del alcance:

- Infraestructura en la nube o bases de datos relacionales

- Automatización de ejecución periódica post-entrega

- Integración con sistemas adicionales no mencionados

- Soporte o mantenimiento posterior a la entrega del proyecto

# 5. Fuentes de Datos Identificadas

| Herramienta | Propósito | Método |
| --- | --- | --- |
| Stripe | Pagos, suscripciones y expansión MRR | API REST / CSV export |
| HubSpot | Pipeline comercial y conversión | API REST / CSV export |
| ChartMogul | Métricas MRR, churn y LTV procesadas | API REST / CSV export |
| PostHog | Eventos de comportamiento en plataforma | API REST / CSV export |
| Help Scout | Tickets de soporte al cliente | API REST / CSV export |

# 6. Entregables

- 5 preguntas de negocio con KPIs asociados

- Acta de inicio de proyecto (este documento)

- Diccionario de fuentes de datos

- Carta de aceptación firmada

- Diagrama del modelo operacional

- Validación de datos disponibles

- Script ETL en Python (modular, documentado)

- Repositorio GitHub con README y variables de entorno

- Tablero en Looker Studio con dashboards por área

# 7. Supuestos y Restricciones

Supuestos:

- Mawi proveerá credenciales de API o exportaciones CSV de las cinco herramientas

- Existe al menos 6 meses de datos históricos disponibles en cada fuente

- El equipo ejecutor tiene acceso a Google Sheets y Looker Studio con cuentas Google

Restricciones:

- Presupuesto de infraestructura: $0 — solo herramientas gratuitas

- Plazo de entrega: 1 semana a partir de la fecha de inicio

- El proyecto no contempla soporte post-entrega

# 8. Firmas de Aceptación

Las partes abajo firmantes declaran haber leído, comprendido y aceptado los términos del presente acta de inicio de proyecto.

| Por: Mawi ________________________________ Representante Legal / CEO Fecha: 1 de junio de 2026 | Por: Equipo Ejecutor ________________________________ Nombre y Firma Fecha: 1 de junio de 2026 |
| --- | --- |